Приложение № 2
к Договору субподряда № ГК-2026/СБ
от 25.09.2026

ЗАКАЗ-НАРЯД № ЗН-0826-08-1
на выполнение монтажных и пусконаладочных работ

г. Санкт-Петербург								25.09.2026

1. Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ультима», ИНН 7810754890, ОГРН 1197847089123, в лице Генерального директора Чайка А. В..

2. Субподрядчик: Индивидуальный предприниматель Чайка Алексей Николаевич, ИНН 540208866750, Адрес: г Новосибирск.

3. Характеристики объекта и задание:

| Номер заявки Заказчика: | 0826-08 (ВСП: —, ГОСБ: —) |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина д. 56 |
| Вид и объем работ: | Монтаж СКС. Количество портов/точек: 14 шт. |
| Сроки выполнения: | Начало: 25.09.2026. Окончание (дедлайн): 30.10.2026. |
| Согласованная стоимость: | 3 000,00 руб. (НДС не облагается в связи с применением УСН) |

4. Требования к качеству и отчетности:
Работы выполняются строго в соответствии с отраслевыми стандартами СТУ и регламентом Заказчика. По окончании работ Субподрядчик передает: фотоотчет скрытых и открытых работ, исполнительную схему, заполненный кабельный журнал и акт расхода ТМЦ.

| ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА: ООО «Ультима» _________________ / Чайка А. В. / М.П. | ОТ СУБПОДРЯДЧИКА: ИП Чайка Алексей Николаевич _________________ / Чайка А.Н. / М.П. |
| --- | --- |